KẾT QUẢ KHẢO SÁT, MOSCOW & PRODUCT BACKLOG

Đề tài: YouTube Xu – Xem quảng cáo nhận xu

# 0. Tóm tắt kết quả khảo sát

Nhóm khảo sát 18 người xem (học sinh, sinh viên, người đi làm) và 8 nhà quảng cáo/quản trị viên bằng Google Form vào ngày 23–24/09/2026. Số liệu chi tiết nằm trong hai file Excel đi kèm.

### Người xem

Vấn đề thường gặp nhất ở các ứng dụng kiếm xu hiện có: “Bị khóa tài khoản mà không rõ lý do” — 7 (39%).

Bất tiện khi nhận thưởng: “Không có lịch sử xu để tự kiểm tra” — 8 (44%).

Quy định xem hết mới có xu, 1 lần/quảng cáo/ngày, trần 50 lượt: 14 (78%) cho là hợp lý; 2 (11%) chấp nhận nhưng muốn trần cao hơn.

Mức quy đổi 1.000 xu = 10.000đ: 10 (56%) thấy hợp lý; 5 (28%) mong có mốc đổi thấp hơn.

Tính năng quan trọng nhất: “Đổi thẻ điện thoại tự động và nhận mã ngay” — 7 (39%).

### Nhà quảng cáo / quản trị viên

Điểm trung bình mức độ cần thiết (thang 1–5): Chạy chiến dịch quảng cáo video và chỉ trả tiền … 4.6; Chọn đúng đối tượng xem… 4.8; Hạn chế lượt xem ảo, bot hoặc người xem chỉ để l… 4.1; Theo dõi báo cáo hiệu quả… 4.6; Giới hạn ngân sách và tự dừng khi hết ngân sách… 3.8.

# 1. Phân hệ Người xem

US-VW-01: Đăng ký tài khoản & xác thực OTP

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và số điện thoại có xác thực OTP, để tôi bắt đầu tích xu và nền tảng ngăn được tài khoản ảo.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Email và số điện thoại chưa từng đăng ký

Nhập đúng OTP (hiệu lực 5 phút) thì tài khoản được tạo với 0 xu

Người dưới 16 tuổi bị từ chối đăng ký

US-VW-02: Tra cứu & lọc quảng cáo phù hợp

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn thấy danh sách quảng cáo đúng sở thích, độ tuổi của tôi kèm thời lượng và số xu thưởng, để tôi chọn quảng cáo đáng xem.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Chỉ hiển thị quảng cáo ACTIVE, còn ngân sách và hôm nay chưa xem

Lọc được theo danh mục, thời lượng, số xu

Mỗi quảng cáo hiện rõ số xu sẽ nhận

US-VW-03: Xem quảng cáo & nhận xu

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn xem hết quảng cáo và được cộng xu ngay, để tôi biết công sức của mình được ghi nhận chính xác.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Hệ thống đếm giờ phía server, không tính xu nếu tua/chuyển tab/thoát

Xem đủ thời lượng thì ví được cộng đúng số xu thưởng và hiện “+X xu”

Mỗi quảng cáo chỉ nhận xu 1 lần/ngày

US-VW-04: Hạn mức ngày & tiến độ trong ngày

Mức ưu tiên: SHOULD HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn biết mình còn bao nhiêu lượt/xu có thể nhận trong ngày, để tôi chủ động sắp xếp thời gian.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Hiển thị thanh tiến độ x/50 lượt và y/500 xu

Khi đạt trần, nút xem bị khóa kèm thông báo rõ lý do

US-VW-05: Ví xu & lịch sử giao dịch

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn xem số dư và lịch sử cộng/trừ xu, để tôi tự đối chiếu và tin tưởng hệ thống.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Hiển thị số dư hiện tại

Mỗi dòng lịch sử có loại giao dịch, số xu, số dư sau giao dịch, thời gian và nguồn (quảng cáo/đơn đổi quà)

US-VW-06: Đổi xu lấy quà

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn đổi xu lấy thẻ điện thoại hoặc voucher, để tôi nhận được lợi ích thực tế từ việc xem quảng cáo.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Chỉ đổi khi đủ xu (tối thiểu 1.000 xu) và quà còn hàng

Xác nhận bằng OTP; đơn ≤ 50.000đ nhận mã ngay

Trừ xu và ghi vào sổ cái

US-VW-07: Theo dõi đơn đổi thưởng & thông báo

Mức ưu tiên: SHOULD HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn đổi quà và nhận thông báo khi được duyệt, để tôi không phải chờ đợi trong mơ hồ.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Trạng thái rõ: Chờ duyệt / Đã duyệt / Đã gửi mã / Từ chối

Bị từ chối thì xu được hoàn lại kèm lý do

US-VW-08: Mời bạn bè nhận xu

Mức ưu tiên: COULD HAVE

Mô tả: Là Người xem, tôi muốn mời bạn bè bằng mã giới thiệu và nhận thêm xu, để tôi tích xu nhanh hơn.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Người mời nhận 500 xu khi bạn mới xem đủ 5 quảng cáo

Mỗi người chỉ được nhập một mã giới thiệu

# 2. Phân hệ Nhà quảng cáo

US-AV-01: Tạo chiến dịch & cấu hình ngân sách

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Nhà quảng cáo, tôi muốn tạo chiến dịch với link video, thời lượng, ngân sách và xu thưởng, để tôi chỉ trả tiền cho lượt xem trọn vẹn.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Form yêu cầu: tiêu đề, link video, thời lượng (5–60 giây), danh mục, ngày chạy, ngân sách

Gửi duyệt thành công thì chiến dịch ở trạng thái PENDING

US-AV-02: Chọn đối tượng mục tiêu

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Nhà quảng cáo, tôi muốn chọn giới tính, độ tuổi, tỉnh/thành người xem, để quảng cáo đến đúng khách hàng.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Có thể chọn “Toàn quốc” hoặc nhiều nhóm đối tượng

Quy tắc được áp dụng khi hệ thống gợi ý quảng cáo cho người xem

US-AV-03: Tạm dừng / tiếp tục chiến dịch

Mức ưu tiên: SHOULD HAVE

Mô tả: Là Nhà quảng cáo, tôi muốn tạm dừng hoặc tiếp tục chiến dịch, để tôi kiểm soát chi tiêu.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Chiến dịch PAUSED thì không còn hiển thị cho người xem

Ngân sách chưa dùng được giữ nguyên khi tạm dừng

US-AV-04: Báo cáo hiệu quả chiến dịch

Mức ưu tiên: SHOULD HAVE

Mô tả: Là Nhà quảng cáo, tôi muốn xem số lượt xem hoàn thành, tỷ lệ xem hết và chi phí mỗi lượt, để tôi đánh giá hiệu quả.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Hiển thị lượt bắt đầu, lượt hoàn thành, tỷ lệ hoàn thành, ngân sách đã dùng

Chỉ tính các lượt xem hợp lệ (COMPLETED)

# 3. Phân hệ Quản trị viên (Admin)

US-AD-01: Duyệt / từ chối quảng cáo

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Admin, tôi muốn xem trước và duyệt quảng cáo trước khi chạy, để nội dung phản cảm hoặc lừa đảo không tới người xem.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Danh sách quảng cáo PENDING kèm xem trước video

Từ chối phải chọn lý do và hoàn lại ngân sách giữ chỗ

US-AD-02: Cấu hình quy tắc xu

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Admin, tôi muốn cấu hình xu theo thời lượng, trần ngày và ngưỡng đổi, để cân đối chi phí nền tảng.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Chỉnh được xu theo thời lượng, trần 50 lượt/500 xu, khoảng nghỉ giữa quảng cáo, ngưỡng đổi

Thay đổi chỉ áp dụng cho lượt xem mới

US-AD-03: Quản lý quà & duyệt đơn đổi thưởng

Mức ưu tiên: SHOULD HAVE

Mô tả: Là Admin, tôi muốn quản lý danh mục quà, tồn kho mã thẻ và duyệt đơn lớn, để việc đổi thưởng an toàn.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Thêm/sửa/ẩn quà, nhập mã thẻ

Đơn trên 50.000đ hiện trong hàng chờ, duyệt hoặc từ chối trong 24 giờ

US-AD-04: Phát hiện & xử lý gian lận

Mức ưu tiên: MUST HAVE

Mô tả: Là Admin, tôi muốn có cảnh báo tài khoản nghi vấn và công cụ thu hồi xu, để chặn thất thoát ngân sách quảng cáo.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

Cảnh báo cùng thiết bị/IP, >50 lượt/ngày, thời gian xem bất thường

Có thể vô hiệu lượt xem, thu hồi xu (ADJUST), khóa tài khoản

US-AD-05: Xuất báo cáo Excel & thống kê

Mức ưu tiên: SHOULD HAVE

Mô tả: Là Admin, tôi muốn xuất báo cáo xu phát hành, xu đã đổi và chi phí quảng cáo ra Excel, để đối soát với kế toán.

Tiêu chí nghiệm thu (AC):

File gồm: ngày, số lượt xem hợp lệ, xu phát hành, xu đã đổi, doanh thu quảng cáo

Biểu đồ số người xem hoạt động theo ngày

# 4. Bảng chức năng (Functional / Non-functional)

| Chức Năng | Phân hệ / Tác nhân | Non Func | Func | Mô tả chi tiết hành vi hệ thống |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng ký & xác thực tài khoản | Khách / Người xem |  | x | Email + SĐT duy nhất, xác thực OTP, tối thiểu 16 tuổi. |
| Tra cứu & lọc quảng cáo | Người xem |  | x | Hiển thị quảng cáo ACTIVE phù hợp đối tượng, còn ngân sách, chưa xem trong ngày. |
| Xem quảng cáo & cộng xu | Người xem |  | x | Server cấp view_token, đếm giờ bằng heartbeat, xem đủ thời lượng mới cộng xu. |
| Hạn mức ngày | Người xem / Hệ thống |  | x | Tối đa 50 lượt hoặc 500 xu/ngày; nghỉ 10 giây giữa hai quảng cáo. |
| Ví xu & lịch sử giao dịch | Người xem |  | x | Số dư, sổ cái EARN/REDEEM/REFUND/BONUS/ADJUST kèm số dư sau giao dịch. |
| Đổi xu lấy quà | Người xem |  | x | Ngưỡng 1.000 xu, OTP, tự duyệt ≤ 50.000đ, hoàn xu khi bị từ chối. |
| Mời bạn bè | Người xem |  | x | Mã giới thiệu, thưởng 500 xu khi bạn mới xem đủ 5 quảng cáo. |
| Tạo & quản lý chiến dịch | Nhà quảng cáo |  | x | Thông tin chiến dịch, ngân sách, tạm dừng/tiếp tục. |
| Cấu hình đối tượng mục tiêu | Nhà quảng cáo |  | x | Giới tính, độ tuổi, tỉnh/thành. |
| Báo cáo hiệu quả chiến dịch | Nhà quảng cáo |  | x | Lượt xem hoàn thành, tỷ lệ xem hết, chi phí/lượt. |
| Duyệt quảng cáo | Admin |  | x | Duyệt/từ chối kèm lý do, hoàn ngân sách giữ chỗ. |
| Quy tắc xu & quản lý quà | Admin |  | x | Cấu hình xu theo thời lượng, trần ngày, kho quà, duyệt đơn lớn. |
| Chống gian lận | Admin / Hệ thống |  | x | Cảnh báo thiết bị/IP, vô hiệu lượt xem, thu hồi xu, khóa tài khoản. |
| Xuất báo cáo Excel | Admin |  | x | Xu phát hành, xu đã đổi, chi phí quảng cáo. |
| Hiệu năng & Tốc độ |  | x |  | Cộng xu và cập nhật số dư trong dưới 2 giây sau khi hoàn tất quảng cáo; hệ thống chịu tải 500 người xem đồng thời. |
| Bảo mật & Toàn vẹn |  | x |  | Giao dịch xu dùng DB Transaction, mật khẩu băm bcrypt, view_token dùng một lần, số dư không âm. |
| Tính tiện dụng & Đa nền tảng |  | x |  | Giao diện responsive trên điện thoại; trình phát video hoạt động trên Chrome, Safari, Edge. |
| Độ tin cậy & Minh bạch |  | x |  | Sổ cái xu không sửa/xóa; khi mất mạng không mất xu của lượt đã hoàn tất; nhật ký thao tác của Admin. |

# 5. MoSCoW

| MoSCoW | Tính năng cụ thể | Mục tiêu & Ý nghĩa quyết định |
| --- | --- | --- |
| MUST HAVE | 1. Đăng ký tài khoản có xác thực OTP (1 SĐT = 1 tài khoản) 2. Xem quảng cáo đủ thời lượng & cộng xu (token + đếm giờ server) 3. Ví xu & sổ cái giao dịch minh bạch 4. Đổi xu lấy thẻ điện thoại/voucher 5. Tạo chiến dịch & chọn đối tượng mục tiêu 6. Admin duyệt quảng cáo & chống gian lận | Đây là khung chính của phần mềm. Thiếu bất kỳ tính năng nào, hệ thống không giải quyết được 3 vấn đề cốt lõi: người xem không tin tưởng, nhà quảng cáo không đo được hiệu quả, nền tảng thất thoát do gian lận. |
| SHOULD HAVE | 1. Hạn mức ngày & thanh tiến độ 2. Theo dõi đơn đổi thưởng & thông báo 3. Tạm dừng/tiếp tục chiến dịch 4. Báo cáo hiệu quả chiến dịch 5. Xuất báo cáo Excel & thống kê Admin | Giúp hệ thống vận hành trơn tru, tăng niềm tin người dùng và hỗ trợ đối soát tài chính. |
| COULD HAVE | 1. Mời bạn bè nhận xu 2. Danh sách quà yêu thích & nhắc đổi quà 3. Chế độ tối (dark mode) và đa ngôn ngữ | Tăng tăng trưởng và trải nghiệm nhưng không ảnh hưởng luồng xem – nhận xu – đổi quà cốt lõi. |
| WON'T HAVE | 1. Tích hợp thanh toán thật cho nhà quảng cáo (cổng thanh toán) 2. Rút xu về tiền mặt / ngân hàng 3. Tích hợp YouTube API chính thức để chèn quảng cáo trực tiếp 4. Ứng dụng di động native (chỉ làm web responsive) | Tránh phình to phạm vi (Scope Creep) và rủi ro pháp lý/tài chính, không cần thiết cho mục tiêu môn học. |

# 6. Product Backlog

| ID | User Story | Hạng mục | Ưu tiên | Điểm (SP) | Dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | US-VW-01 | Đăng ký & xác thực OTP | Must | 5 | Sprint 1 |
| PB-02 | US-AV-01 | Tạo chiến dịch & ngân sách | Must | 8 | Sprint 1 |
| PB-03 | US-AD-01 | Duyệt / từ chối quảng cáo | Must | 5 | Sprint 1 |
| PB-04 | US-VW-02 | Tra cứu & lọc quảng cáo | Must | 5 | Sprint 2 |
| PB-05 | US-VW-03 | Xem quảng cáo & nhận xu | Must | 13 | Sprint 2 |
| PB-06 | US-VW-05 | Ví xu & lịch sử giao dịch | Must | 5 | Sprint 2 |
| PB-07 | US-AV-02 | Chọn đối tượng mục tiêu | Must | 5 | Sprint 2 |
| PB-08 | US-VW-06 | Đổi xu lấy quà | Must | 8 | Sprint 3 |
| PB-09 | US-AD-04 | Phát hiện & xử lý gian lận | Must | 8 | Sprint 3 |
| PB-10 | US-AD-02 | Cấu hình quy tắc xu | Must | 3 | Sprint 3 |
| PB-11 | US-VW-04 | Hạn mức ngày & tiến độ | Should | 3 | Sprint 3 |
| PB-12 | US-VW-07 | Theo dõi đơn & thông báo | Should | 5 | Sprint 4 |
| PB-13 | US-AD-03 | Quản lý quà & duyệt đơn lớn | Should | 5 | Sprint 4 |
| PB-14 | US-AV-03 | Tạm dừng / tiếp tục chiến dịch | Should | 2 | Sprint 4 |
| PB-15 | US-AV-04 | Báo cáo hiệu quả chiến dịch | Should | 5 | Sprint 4 |
| PB-16 | US-AD-05 | Xuất báo cáo Excel & thống kê | Should | 5 | Sprint 4 |
| PB-17 | US-VW-08 | Mời bạn bè nhận xu | Could | 3 | Sprint 5 |

# RÀ SOÁT VÀ BỔ SUNG HOÀN THIỆN

Lưu ý phương pháp khảo sát. Cỡ mẫu 18 người xem và 8 nhà quảng cáo/quản trị viên phù hợp khảo sát khám phá ở quy mô môn học, chưa đại diện cho toàn bộ thị trường. Khi trình bày phần trăm, nêu rõ mẫu số và cho biết đây là ý kiến người tham gia.

Quy tắc ưu tiên MoSCoW. Must Have là điều kiện để MVP vận hành an toàn; Should Have quan trọng nhưng có thể lùi nếu thiếu thời gian; Could Have chỉ thực hiện khi còn nguồn lực; Won't Have được ghi rõ ngoài phạm vi hiện tại.

Truy vết yêu cầu. Mỗi User Story nên liên kết với Use Case, API/màn hình, bảng dữ liệu và test case tương ứng. Tiêu chí nghiệm thu cần kiểm thử được, tránh các từ mơ hồ như nhanh, dễ dùng hoặc an toàn nếu không có thước đo.

Giới hạn kết luận. Số liệu khảo sát phải khớp trực tiếp với hai file Excel phản hồi. Kiểm tra lại công thức phần trăm và điểm trung bình trước khi nộp; không tự suy diễn kết quả còn thiếu.