[SPR-02] KẾ HOẠCH SPRINT 2

Đề tài: YouTube Xu – Xem quảng cáo nhận xu

# 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện thiết kế hệ thống cho luồng cốt lõi “xem quảng cáo – nhận xu”: sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp, đặc tả API và wireframe giao diện, làm cơ sở cho nhóm lập trình ở các Sprint sau.

# 2. Thời gian

Sprint 2: 2 tuần (tuần 3–4 theo kế hoạch 10 tuần). Họp lập kế hoạch đầu tuần 3, review và retrospective cuối tuần 4.

# 3. Hạng mục Product Backlog đưa vào Sprint

| ID | User Story | Hạng mục | Ưu tiên | Điểm (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-04 | US-VW-02 | Tra cứu & lọc quảng cáo | Must | 5 |
| PB-05 | US-VW-03 | Xem quảng cáo & nhận xu | Must | 13 |
| PB-06 | US-VW-05 | Ví xu & lịch sử giao dịch | Must | 5 |
| PB-07 | US-AV-02 | Chọn đối tượng mục tiêu | Must | 5 |

# 4. Phân rã công việc (Sprint Backlog)

| Mã | Công việc | Đầu ra | Ước lượng (giờ) | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2-01 | Vẽ Sequence Diagram UC-01 Xem quảng cáo & nhận xu | SEQ-01 (hình 1) | 6 | Thành viên 1 |
| T2-02 | Vẽ Sequence Diagram UC-02 Đổi quà và UC-04/05 Tạo & duyệt quảng cáo | SEQ-01 (hình 2, 3) | 8 | Thành viên 2 |
| T2-03 | Thiết kế Class Diagram (11 lớp) | CLS-01 | 8 | Thành viên 3 |
| T2-04 | Đặc tả REST API cho 4 phân hệ | API-01 | 8 | Thành viên 4 |
| T2-05 | Thiết kế wireframe 5 màn hình chính | UI-01 | 10 | Thành viên 5 |
| T2-06 | Rà soát chéo: đối chiếu thiết kế với SYS-02 và DB-03 | Biên bản rà soát | 4 | Cả nhóm |

# 5. Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done)

Mọi sơ đồ khớp với use case SYS-02 và các bảng DB-03.

Mỗi API ghi rõ đầu vào, đầu ra, mã lỗi và quyền truy cập.

Wireframe thể hiện đủ thông báo lỗi trong luồng ngoại lệ.

Được giảng viên hoặc nhóm trưởng xem xét và chốt phiên bản.

# 6. Rủi ro của Sprint

Luồng chống gian lận (token, heartbeat) phức tạp, dễ thiết kế thiếu trường hợp ngoại lệ → rà soát chéo với SYS-02.

Phụ thuộc thống nhất quy tắc xu giữa các thành viên → chốt bảng quy tắc ở buổi planning.

# RÀ SOÁT VÀ BỔ SUNG HOÀN THIỆN

Theo dõi tiến độ. Mỗi hạng mục cần có người phụ trách, ước lượng, trạng thái (To do/In progress/Review/Done), phụ thuộc và bằng chứng đầu ra. Cập nhật bảng công việc trong buổi daily hoặc khi có thay đổi.

Điều kiện nghiệm thu Sprint. Đối chiếu từng đầu ra với Product Backlog, SYS-02, DB-03 và bộ test case. Các lỗi nghiêm trọng về số dư, phân quyền hoặc lộ dữ liệu phải được xử lý trước khi chốt Sprint.

Review và retrospective. Buổi review trình diễn luồng hoàn chỉnh và ghi nhận phản hồi; retrospective xác định điều làm tốt, vấn đề, nguyên nhân và hành động cải tiến có người chịu trách nhiệm cho Sprint tiếp theo.

Rủi ro và phương án. Nếu sơ đồ hoặc API không thống nhất, chỉ định một người quản lý phiên bản quy tắc nghiệp vụ. Nếu thiếu thời gian, ưu tiên luồng cốt lõi và ghi rõ phần chưa thực hiện thay vì đánh dấu hoàn thành.