[SPR-03] KẾ HOẠCH SPRINT 3

Đề tài: YouTube Xu – Xem quảng cáo nhận xu

# 1. Mục tiêu Sprint

Hoàn thiện thiết kế cho đổi thưởng và chống gian lận, đồng thời lập kế hoạch và bộ test case kiểm thử cho toàn bộ luồng cốt lõi để sẵn sàng cho giai đoạn lập trình và nghiệm thu.

# 2. Thời gian

Sprint 3: 2 tuần (tuần 5–6 theo kế hoạch 10 tuần). Họp lập kế hoạch đầu tuần 5, review và retrospective cuối tuần 6.

# 3. Hạng mục Product Backlog đưa vào Sprint

| ID | User Story | Hạng mục | Ưu tiên | Điểm (SP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-08 | US-VW-06 | Đổi xu lấy quà | Must | 8 |
| PB-09 | US-AD-04 | Phát hiện & xử lý gian lận | Must | 8 |
| PB-10 | US-AD-02 | Cấu hình quy tắc xu | Must | 3 |
| PB-11 | US-VW-04 | Hạn mức ngày & tiến độ | Should | 3 |

# 4. Phân rã công việc (Sprint Backlog)

| Mã | Công việc | Đầu ra | Ước lượng (giờ) | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | Vẽ Sequence Diagram UC-06 Phát hiện & xử lý gian lận | SEQ-04 | 5 | Thành viên 1 |
| T3-02 | Thiết kế wireframe màn hình Đổi quà và Cảnh báo gian lận | UI-02 | 8 | Thành viên 5 |
| T3-03 | Lập Kế hoạch kiểm thử (phạm vi, chiến lược, môi trường, tiêu chí) | TEST-01 | 8 | Thành viên 2 |
| T3-04 | Viết 47 test case cho UC-01 đến UC-06 và phân quyền, phi chức năng | TC-01.xlsx | 16 | Thành viên 3, 4 |
| T3-05 | Rà soát chéo test case với tiêu chí nghiệm thu trong Product Backlog | Biên bản rà soát | 4 | Cả nhóm |

# 5. Định nghĩa hoàn thành (Definition of Done)

Mỗi tiêu chí nghiệm thu (AC) của story trong Sprint có ít nhất một test case.

Test case ghi rõ dữ liệu đầu vào và kết quả mong đợi đo được.

Có test cho cả luồng chính và luồng ngoại lệ trong SYS-02.

Tài liệu được nhóm rà soát chéo và chốt phiên bản.

# 6. Rủi ro của Sprint

Quy tắc phát hiện gian lận dễ nhầm người dùng thật → định ngưỡng cảnh báo và để Admin quyết định thay vì khóa tự động.

Thiếu dữ liệu thật để kiểm thử tải → dùng dữ liệu mẫu và công cụ sinh tải.

# RÀ SOÁT VÀ BỔ SUNG HOÀN THIỆN

Theo dõi tiến độ. Mỗi hạng mục cần có người phụ trách, ước lượng, trạng thái (To do/In progress/Review/Done), phụ thuộc và bằng chứng đầu ra. Cập nhật bảng công việc trong buổi daily hoặc khi có thay đổi.

Điều kiện nghiệm thu Sprint. Đối chiếu từng đầu ra với Product Backlog, SYS-02, DB-03 và bộ test case. Các lỗi nghiêm trọng về số dư, phân quyền hoặc lộ dữ liệu phải được xử lý trước khi chốt Sprint.

Review và retrospective. Buổi review trình diễn luồng hoàn chỉnh và ghi nhận phản hồi; retrospective xác định điều làm tốt, vấn đề, nguyên nhân và hành động cải tiến có người chịu trách nhiệm cho Sprint tiếp theo.

Rủi ro và phương án. Nếu sơ đồ hoặc API không thống nhất, chỉ định một người quản lý phiên bản quy tắc nghiệp vụ. Nếu thiếu thời gian, ưu tiên luồng cốt lõi và ghi rõ phần chưa thực hiện thay vì đánh dấu hoàn thành.