[TEST-01] KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

Đề tài: YouTube Xu – Xem quảng cáo nhận xu

# 1. Mục tiêu và phạm vi

Xác nhận hệ thống đáp ứng các user story và tiêu chí nghiệm thu trong Product Backlog.

Trong phạm vi: đăng ký, xem quảng cáo & nhận xu, ví xu, đổi quà, tạo & duyệt quảng cáo, chống gian lận.

Ngoài phạm vi: thanh toán thật, ứng dụng di động native, tích hợp YouTube API chính thức (Won't Have).

# 2. Chiến lược kiểm thử

| Mức | Nội dung | Công cụ |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Hàm tính xu, kiểm tra hạn mức, xác thực token, khớp đối tượng mục tiêu | JUnit / Jest |
| Kiểm thử tích hợp | API với CSDL: DB Transaction cộng xu, hoàn xu, giữ/nhả ngân sách | Postman, CSDL kiểm thử |
| Kiểm thử hệ thống (chức năng) | Chạy theo test case trong TC-01 trên giao diện web | Thủ công |
| Kiểm thử phi chức năng | Hiệu năng (500 người xem đồng thời), bảo mật (token, quyền truy cập), responsive | k6 / JMeter, trình duyệt di động |
| Kiểm thử chấp nhận | Nhóm và giảng viên đối chiếu với tiêu chí nghiệm thu | Thủ công |

# 3. Môi trường

Máy chủ kiểm thử riêng và CSDL MySQL 8 với dữ liệu mẫu (DB-03).

Trình duyệt: Chrome, Safari (iOS), Edge; thiết bị: điện thoại cỡ 360×720 và máy tính.

Tài khoản mẫu: 5 người xem, 2 nhà quảng cáo, 1 admin.

# 4. Tiêu chí vào / ra

Vào: build ổn định, đã có dữ liệu mẫu, test case được rà soát.

Ra: 100% test case mức Cao đã chạy và đạt; không còn lỗi nghiêm trọng (làm sai số dư xu, lộ quyền); ≥ 90% test case tổng thể đạt.

# 5. Phân loại lỗi

| Mức | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Nghiêm trọng | Sai số dư xu hoặc lộ quyền truy cập | Cộng xu hai lần cho một lượt xem |
| Cao | Chức năng cốt lõi không dùng được | Không đổi được quà dù đủ xu |
| Trung bình | Sai hành vi nhưng có cách khắc phục | Thông báo lỗi sai nội dung |
| Thấp | Lỗi giao diện nhỏ | Lệch căn lề |

# 6. Quản lý kết quả

Kết quả chạy được ghi vào cột “Trạng thái” trong TC-01.xlsx (Đạt / Không đạt / Chặn); lỗi ghi vào danh sách lỗi kèm mã test case. Báo cáo kiểm thử được lập ở cuối Sprint khi có số liệu chạy thực tế.

# RÀ SOÁT VÀ BỔ SUNG HOÀN THIỆN

Bổ sung nhóm kiểm thử bắt buộc. Kiểm thử gửi lặp API hoàn tất, hai yêu cầu đổi cùng mã quà, hai lượt cùng lúc làm vượt ngân sách, token hết hạn, OTP sai/quá hạn và rollback khi CSDL lỗi.

Kiểm thử bảo mật. Thử truy cập chiến dịch của nhà quảng cáo khác, gọi API Admin bằng tài khoản Viewer, sửa user_id trong request, gửi token giả và kiểm tra dữ liệu nhạy cảm trong log.

Kiểm thử số dư. Đối chiếu tổng các giao dịch EARN/REDEEM/REFUND/ADJUST với số dư ví; bảo đảm không cộng xu hai lần và không phát sinh số dư âm.

Báo cáo kết quả. Với mỗi test case, ghi phiên bản build, người chạy, thời gian chạy, kết quả thực tế, bằng chứng và mã lỗi liên quan. Chỉ kết luận đạt tỷ lệ 90% sau khi đã chạy thật; không điền trước kết quả chưa kiểm thử.